本所辦理利嘉公墓起掘遷葬業務說明:

※開工日期:107年06月22日

※工程期:自開工日起日曆天100天

※動工前:

107年06月23日上午8:30-10:30辦理天主教追思會、10:30辦理道教法會。

107年06月24日上午9:30-10:30辦理原住民特殊祭拜禮儀、10:30辦理基督教追思會。

※起掘遷葬前7日以掛號信通知家屬辦理親人起掘切確日期，家屬根據通知起掘日期可前往墓地配合廠商辦理親人起掘等事宜，本所為避免未接獲通知信者，於3天前再以電話聯繫通知家屬。請配合利嘉公墓遷葬起掘之家屬留意家中信件。

※起掘遷葬工程廠商全程錄影，本所亦有派員監工，若起掘當日家屬無法配合前往辦理，有疑義之家屬可於工程後調閱錄影帶，本所全力配合。

※有關遷葬起掘業務可洽卑南鄉公所民政課:承辦人陳宜毅先生089-381368#338、課長葉麗琴089-381368#331